종합프로젝트 기획안

2026년 8월 31일

과정명 : LG유플러스 유레카 백엔드 개발자

| 팀명 | 3조 : 석세스 |
| --- | --- |
| 팀원 | 조장: 석종수 조원: 김재우, 김현정, 안제홍, 전민규, 최민혁 |
| 프로젝트 주제 | 실시간 E스포츠 경기 상황과 연계한 대규모 선착순 쿠폰 이벤트 서비스 |
| 프로젝트 목적 | 도메인 선정 배경 LCK는 평균 분당 시청자가 44.9만~63.4만 명에 이를 만큼 다수의 이용자가 동일 경기를 실시간으로 시청하는 도메인이다. 첫 킬·펜타킬과 같은 순간 이벤트에는 이용자 반응이 집중될 수 있으며, 평균 시청자의 일부만 참여해도 2만 건 규모에 도달한다. 따라서 e스포츠는 재고 1만 장에 최대 2만 VU가 몰리는 선착순 쿠폰 발급 시나리오를 적용하기에 적합하다. 참고 자료 LCK, 역대 최고 시청 지표 달성 · LCK, 글로벌 콘텐츠로 성장 대상·가치 경기 시청자에게는 실시간 참여 보상과 이벤트 경험을, 운영자에게는 대규모 선착순 쿠폰을 안전하게 운영·검증할 수 있는 수단을 제공한다. 핵심 과제 재고 10,000장에 60초 ramp-up으로 최대 20,000 VU가 요청하는 조건에서 동일 회차 중복·초과 발급 없이 MySQL에 실제 쿠폰을 확정한다. 기능 범위 선착순 발급, 개인정보 마스킹, 100만 사용자·300만 발급 이력 전체 정합성과 재실행 결정론 검증을 핵심으로 하고, 경기 트리거·SSE·시청 포인트·세트 배팅은 확장 기능으로 구성한다. 구현 범위 교육용 가상 데이터와 Replay STUB·Mock 연동, 단일 CLUTCH API·MySQL·Redis·Kafka 구성을 기준으로 비용과 범위를 통제하고 운영 통계와 검증 이력을 제공한다. |
| 프로젝트 수행 방향 (개발일정 및 역할분담) | 진행 과정 8/11~8/13 주제·요구사항 확정, Jira/GitHub 연동, CI·개발 환경 구축 8/14~8/18 경기 데이터, 관리자 쿠폰, 쿠폰 지갑, 발급, 시청 포인트 핵심 도메인 구현 8/19~8/23 멘토링 피드백 반영, Redis Lua 동시성 제어, Kafka·Outbox, 배팅 기능 통합 8/24~8/27 동기 발급 확정, 성공 수량 집계 분리, Redis 장애 복구, 100만/300만 전체 정합성 검증 8/28~8/31 Replay·첫 킬/펜타킬 트리거, 관리자 통계, 20,000 VU 테스트, 실행 가이드·최종 문서화 역할 분담 석종수(조장): 프로젝트 관리, CI/CD·인프라, 부하 테스트·모니터링, 전체 정합성 검증·문서화 김재우: LoL 경기 수집·상태/순위, Replay 데이터, 첫 킬·펜타킬 트리거와 시연 연동 김현정: 관리자 쿠폰 종류·이벤트 CRUD, 검색·페이징·화면 연동, 발표 자료 안제홍: 사용자 쿠폰 조회·사용·취소, 발급 결과 Outbox/Kafka, 재시도·멱등성 검증 전민규: 쿠폰 발급, Redis 재고·중복 제어, 성공 수량 병목 개선, 장애 복구·통계 보완 최민혁: 시청 포인트, 세트 승패 배팅·정산, 사용자 포인트 순위, 프론트 통합 지원 |
| 프로젝트 수행 도구 | Frontend React 18 · JavaScript · Vite 5 · React Router 7 Backend Java 21 · Spring Boot 4.1 · Spring Data JPA · Flyway · MySQL 8 · Redis · Kafka · SSE Infrastructure & Verification Docker Compose · GitHub Actions · k6 · Prometheus · Grafana · MySQL/Redis Exporter · Replay STUB(Node.js) Collaboration Jira · GitHub · Notion · Pull Request 리뷰 |
| 필수 기능 (주요 구현 기능) | 과제 핵심 기능 선착순 쿠폰 발급 Redis Lua로 재고 차감과 회차별 중복을 원자 처리하고, MySQL에서 실제 사용자 쿠폰과 결과 Outbox를 한 트랜잭션으로 확정한다. 대량 데이터·개인정보 가상 사용자 100만 명과 발급 요청 이력 300만 건 이상을 적재하고, 관리자 응답의 이름·이메일·전화번호를 마스킹한다. 상태·전체 정합성 발급·사용·취소·만료와 반복/동시 상태 변경을 멱등 처리하고, 300만 건 전체의 참조·중복·재고·상태 불일치를 검증한다. 결정론·재현 동일 스냅샷의 건수·ID 범위·fingerprint로 재실행 결과를 비교하고, k6 실행 가이드와 독립 SQL·관리자 비동기 검증 API를 제공한다. 서비스 확장 기능 경기·이벤트 실제 API와 Replay STUB을 전환해 경기·세트 결과와 순위를 제공하고 첫 킬·펜타킬을 감지해 쿠폰 회차를 연다. 사용자 참여 회차별 신청 가능 시간과 실시간 잔여 재고(SSE), 내 쿠폰 상태를 제공하며 5분 시청 보상과 세트 승패 배팅을 연계한다. 운영·외부 연동 관리자 이벤트 제어와 성공·거절·Kafka 오류 통계를 제공하고, 알림 등 외부 연동은 Mock으로 대체한다. |
| 포함 기술 | 정합성과 장애 대응 Redis Lua로 재고·중복을 선판단하고 Redis 불확실 상태에서는 fail-closed로 발급을 중단한다. MySQL의 실제 user_coupon을 최종 기준으로 Redis 재고·당첨자·발급 컨텍스트를 복구한다. 성공 수량 갱신을 핵심 발급 트랜잭션에서 분리하고 MySQL named lock 기반 비동기 집계를 적용해 공통 성공 수량 행의 경합을 완화한다. 메시징과 운영 관측 MySQL Outbox와 Kafka로 확정 발급 결과를 후속 처리하며 messageId·원본 Kafka 좌표로 중복 집계를 방지하고 재시도·DLT를 통계에 반영한다. Actuator/Micrometer, Prometheus, Grafana와 MySQL/Redis Exporter로 애플리케이션·저장소·k6 지표를 함께 관찰한다. 예상 효과 재고 10,000장에 60초 ramp-up으로 최대 20,000 VU가 신청해도 초과·중복 발급 없이 10,000건을 확정하고 나머지는 정상 품절로 처리할 것으로 예상한다. 신청 API p95는 5초 미만, 전송 실패는 0건을 목표로 한다. 가상 사용자 100만 명과 발급 요청 이력 300만 건 전체에서 참조·상태·중복·재고 불일치가 0건이고, 동일 스냅샷 재실행 시 건수·ID 범위·fingerprint가 일치할 것으로 기대한다. 검증 계획 k6로 20,000 VU 부하를 재현하고 관리자 API와 MySQL 실제 쿠폰 수를 교차 확인한다. 독립 SQL과 관리자 비동기 검증 API로 300만 건 전체를 검사하며 Outbox/Kafka backlog와 동일 사용자의 동시 중복 신청도 별도 시나리오로 확인한다. 예상 한계와 대응 Docker NAT 등 부하 발생기 경로가 병목이 될 수 있으므로 네이티브 실행 결과와 비교한다. 기본 단일 애플리케이션·MySQL·Redis·Kafka 구성을 범위로 두고, Redis 장애 시에는 발급을 차단한 뒤 MySQL 기준으로 복구한다. |